AI 剧本杀 · Mystery Agent Lab

v0.1.2 版本计划与设计文档

主题：交互历史与可回放能力增强

版本状态：执行规划版｜日期：2026-05-26

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本编号 | v0.1.2 |
| 版本定位 | 在 v0.1.1 NPC 询问能力基础上，补齐玩家问答历史、可追溯交互记录和 CLI history 命令。 |
| 核心任务 | TASK-004：支持 history 命令查看问答历史。 |
| 设计原则 | 小步闭环、领域状态优先、CLI 只是入口、不引入数据库、不增加 LLM 调用。 |
| 交付形态 | 可运行代码、单元测试、CLI 验证、版本说明文档。 |

# 1. 版本目标

让玩家在推理过程中可以回看已问过的问题、NPC 的回答以及交互顺序。

让 NPC 问答从“一次性输出”升级为“可追踪的游戏事件”。

为后续存档、回放、案件复盘、上下文增强和后台观测能力预留结构化基础。

保持 v0.1.2 范围克制：不引入数据库、不做 Web 管理端、不做完整存档系统。

# 2. 范围定义

## 2.1 本版本包含

新增结构化 NPC 问答历史记录模型。

在 NPC 询问流程中自动写入问答历史。

新增 history CLI 命令，用于查看全部历史、最近 N 条历史、按 NPC 过滤历史。

新增历史格式化输出能力，避免 CLI 直接拼接领域数据。

补齐单元测试和最小 CLI 验证路径。

## 2.2 本版本不包含

不实现数据库持久化和跨进程存档。

不实现 Web 管理端、剧本上传、AI 生成剧本。

不实现多人协作、权限系统、玩家账号体系。

不改变 v0.1.1 已确认的 NPC 主观表达策略。NPC 可以表达怀疑、误导、栽赃或基于自身视角的判断。

不把历史记录再次送给 LLM 做二次解释，避免引入额外不可控输出。

# 3. 核心设计判断

| 设计点 | 决策 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 历史记录放在哪里 | 先放在 GameState 中，作为当前游戏会话状态的一部分。 | v0.1.x 阶段仍是 CLI 可玩闭环，内存态足够；后续可以平滑迁移到 SessionStore。 |
| 记录粒度 | 一条 NPC 问答生成一条 InteractionRecord。 | 便于排序、过滤、测试、后续持久化和事件回放。 |
| 是否记录 Guardrail 拒答 | 记录玩家可见的拒答内容，并在 metadata 标记 blocked/reason。 | 玩家看到过的内容都应可回看；同时保留诊断信息。 |
| history 是否调用 LLM | 不调用。只读取已有结构化历史并格式化输出。 | 历史查看必须稳定、便宜、无幻觉、无额外泄密风险。 |
| CLI 是否直接操作状态 | CLI 只解析命令，调用应用层 HistoryService/Formatter。 | 避免 CLI 代码堆业务逻辑，后续替换为 Web/API 时可复用。 |

# 4. 领域模型设计

## 4.1 InteractionRecord

record_id：记录 ID，建议使用简单递增或 uuid，v0.1.2 不强制复杂 ID 生成器。

turn_no：交互轮次，用于保证稳定排序。

record_type：记录类型，初期固定为 NPC_QA，后续可扩展 CLUE_DISCOVERED、ACCUSATION、SYSTEM_EVENT。

target_character_id：被询问 NPC 的角色 ID。

target_character_name：被询问 NPC 的展示名称。

player_question：玩家原始问题。

npc_answer：最终展示给玩家的 NPC 回答。

created_at：创建时间；测试中可允许注入或使用可控值。

metadata：扩展字段，例如 guardrail_blocked、reason、script_id。

## 4.2 GameState 扩展

新增 interaction_history: list[InteractionRecord]。

新增 append_interaction(record) 或由应用层统一追加。

保持 GameState 仍是纯状态对象，不直接调用 LLM、不处理 CLI 输出。

# 5. 应用层流程设计

## 5.1 ask_npc 写历史流程

1.  CLI 或上层入口收到 ask/询问命令。

2.  解析 target_character_id 与 player_question。

3.  调用 npc_interaction_service.ask_npc。

4.  Guardrail 判断问题是否可回答。

5.  真实 NPCResponder 或 FakeNPCResponder 生成回答。

6.  将玩家可见结果封装为 InteractionRecord。

7.  追加到 GameState.interaction_history。

8.  返回 NPC 回答给 CLI 展示。

## 5.2 history 查询流程

1.  CLI 收到 history 命令。

2.  解析可选参数：last N、npc_id、all。

3.  调用 HistoryQueryService 读取 GameState.interaction_history。

4.  按参数过滤和截取。

5.  调用 HistoryFormatter 生成 CLI 文本。

6.  CLI 只负责 print，不拼接业务字段。

# 6. CLI 命令设计

| 命令 | 含义 | v0.1.2 建议优先级 |
| --- | --- | --- |
| history | 查看全部 NPC 问答历史，按时间顺序输出。 | P0 |
| history last 5 | 查看最近 5 条问答历史。 | P0 |
| history npc_owner | 查看指定 NPC 的问答历史。 | P1 |
| history clear | 清空历史。 | 暂不做；避免误删，留到存档系统一起设计。 |

# 7. 任务拆分

| 任务编号 | 任务名称 | 主要改动 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-004-A | 领域模型扩展 | 新增 InteractionRecord；GameState 增加 interaction_history。 | 模型可实例化；默认历史为空；测试通过。 |
| TASK-004-B | NPC 问答自动记录 | ask_npc 成功回答和 Guardrail 拒答后都写入历史。 | 每次玩家可见回答都有一条记录；顺序稳定。 |
| TASK-004-C | History 查询与格式化 | 新增 HistoryQueryService/HistoryFormatter 或等价轻量模块。 | 支持全部、最近 N 条、按 NPC 过滤。 |
| TASK-004-D | CLI history 命令 | run_cli 命令解析新增 history 分支。 | CLI 中可实际输入 history 并看到历史。 |
| TASK-004-E | 测试与文档 | 补齐单元测试、CLI 手工验证步骤和版本说明。 | pytest 通过；README 或 docs 更新。 |

# 8. 推荐实施顺序

1.  先改领域模型，不碰 CLI，不碰 LLMClient。

2.  再改 npc_interaction_service，让已有 ask_npc 流程自然产生历史记录。

3.  然后新增 HistoryQueryService/Formatter，先用单元测试验证输出。

4.  最后接入 CLI history 命令。

5.  完成后执行完整测试，再进行一次真实 CLI 游戏流程验证。

# 9. 测试设计

| 测试场景 | 验证点 |
| --- | --- |
| GameState 默认状态 | 新游戏 interaction_history 为空。 |
| 成功询问 NPC | 返回回答，同时新增一条 NPC_QA 历史。 |
| Guardrail 拒答 | 拒答文本也被记录，metadata 标记 blocked。 |
| 多轮问答 | turn_no 递增，history 按时间顺序输出。 |
| history last N | 只返回最近 N 条，N 越界时安全处理。 |
| 按 NPC 过滤 | 只返回目标 NPC 的历史；不存在时输出空状态提示。 |
| 历史展示安全性 | history 不展示 hidden truth、凶手标记、内部 prompt 或 judge_result。 |

# 10. 验收标准

运行 pytest 全部通过。

CLI 中完成至少三次 NPC 询问后，输入 history 能按顺序看到三条记录。

输入 history last 2 只看到最近两条。

输入 history npc_owner 只看到旅馆老板相关问答。

如果 NPC 回答中包含主观判断或误导，history 原样展示，不额外修正。

history 输出不泄露剧本真相字段、内部推理字段、LLM prompt、guardrail 内部规则。

代码分层保持清晰：CLI 不直接拼业务对象；LLMClient 不因 history 功能被修改。

# 11. 风险与边界

| 风险 | 处理策略 |
| --- | --- |
| 历史过长导致 CLI 输出臃肿 | v0.1.2 提供 last N；后续再做分页。 |
| 历史记录与后续存档模型冲突 | 本次使用结构化 InteractionRecord，为后续 SessionStore 迁移保留字段。 |
| Guardrail 拒答是否应该记录存在争议 | 以玩家视角为准：玩家看见过的内容就应能回看。 |
| NPC 主观猜测可能被玩家误解为系统真相 | history 只记录原话；不做“系统判定”标签，后续可在 UI 层区分“证词/主观看法”。 |
| judge_result 当前不是稳定模型 | v0.1.2 不依赖 judge_result；结案判定留到后续版本。 |

# 12. 后续版本衔接

v0.1.3 可考虑玩家笔记 notebook、线索板 clue board 或结案复盘。

v0.1.4 可考虑 SessionStore，把 GameState、history、已发现线索做本地 JSON 存档。

v0.2.x 可考虑剧本数据源抽象升级，为后台管理端、剧本上传和 AI 生成剧本做准备。

history 记录未来可作为 RAG/Memory 的输入，但必须区分“玩家已知事实”和“NPC 主观说法”。