# Mystery Agent Lab V0.2.0 调查机制 MVP 迭代计划（收敛版）

版本：V0.2.0 Investigation MVP

状态：工作基线计划

适用项目：Mystery Agent Lab / AI 剧本杀

更新时间：2026-06-03

# 1. 版本目标

V0.2.0 只验证一件核心事情：

玩家能通过调查对象发现线索，并基于轻量案件笔记完成一次可解释评分的推理。

本版本不是 Tool 化版本，不是 Agent Runtime 版本，也不是完整剧本杀平台版本。它的目标是把当前 CLI 从“开发者可玩的线索搜索 Demo”推进到“普通玩家能理解的调查推理 MVP”。

完成后，玩家应能走通以下主链路：

开始游戏

查看公开案情

调查地点、尸体、物品

发现线索

询问 NPC

检索已知信息

查看案件笔记

提交最终推理

查看评分拆解

导出本局记录

# 2. 当前代码基础判断

V0.1.3 已经具备以下基础能力，可以作为 V0.2.0 的演进基础：

`case_records`：已经可以记录玩家行为，是后续 `/review`、`/case`、导出的数据来源。

`/review`：已经具备复盘雏形，可以继续演进为行为时间线复盘。

`SessionRecorder`：已经支持会话导出，可以继续增强 JSON / Markdown 输出。

`RuleJudge`：已有确定性判案入口，但当前评分逻辑过于硬编码。

`ClueSearchService`：已有线索搜索与解锁能力，但 V0.2.0 不应直接改变其历史语义。

因此，V0.2.0 的合理方向是：

在现有记录和复盘能力上增加调查机制。

在现有 RuleJudge 上增加评分配置化和 score_breakdown。

新增已知信息检索服务，而不是直接破坏旧 ClueSearchService。

用轻量案件笔记补齐最终提交前的上下文缺口。

# 3. 版本边界

## 3.1 本版本必须完成

评分规则配置化。

`RuleJudge` 不再写死 60/40。

`FinalVoteEvaluation` 增加 `score_breakdown`。

剧本协议新增调查对象 `investigation_targets`。

支持 `ROOM`、`BODY`、`ITEM` 三类调查对象。

新增 `InvestigationService`。

新增 CLI 命令 `/investigate`。

调查行为写入 `case_records`。

新增 `KnownInfoSearchService`，用于已知信息检索。

`/search` 降级为搜索已知信息，不再作为主要线索解锁入口。

新增轻量 `/case` 案件笔记本。

`/submit` 支持去 ID 化选择凶手和证据。

`/submit` 前展示案件笔记摘要。

`/review` 替代 `/history` 成为统一行为复盘入口。

增强 JSON / Markdown 导出。

完成一轮真实 CLI 游玩验证。

## 3.2 本版本明确不做

不引入 `BaseTool`。

不引入 `ToolRegistry`。

不引入 `ToolContext` / `ToolResult`。

不接 Function Calling。

不引入 Agent Runtime。

不引入 Host Agent。

不引入 NPC Knowledge Boundary。

不引入 LLMJudge。

不引入地图系统。

不引入房间移动机制。

不引入复杂道具解锁规则。

不引入 hidden clue 触发系统。

不做完整 Notebook。

不做完整线索分类体系。

不做完整 CLI 大重构。

不做知识图谱。

不做自动推理整理。

# 4. 关键收敛原则

## 4.1 不先做完整 CLI 去 ID 化

原计划中 TASK-000 放在第一位，覆盖 /ask、/investigate、/submit、/search、/review、/case。这个范围过大，容易把 UI、服务、状态模型和测试一起搅在一起。

调整后：

先完成评分、调查对象模型、调查服务和 `/investigate` 主链路。

在 `/submit` 阶段优先完成关键路径去 ID 化。

最后抽出通用选择器，统一收敛 CLI 去 ID 化。

## 4.2 线索元数据只做可选字段

clue_type、related_target_ids、reasoning_tags 对 Notebook 展示有帮助，但不能成为 V0.2.0 的硬门槛。

规则：

字段可选。

有字段就增强展示。

没字段就降级展示线索标题和内容。

Validator 只校验明显错误，不强制每条线索都填写完整元数据。

## 4.3 不直接改变 ClueSearchService 语义

当前 ClueSearchService 的历史语义是“搜索并解锁线索”。如果直接改成“只搜索已知信息”，会破坏旧测试和内部行为。

调整后：

保留 `ClueSearchService`。

新增 `KnownInfoSearchService`。

CLI `/search` 在 V0.2.0 使用 `KnownInfoSearchService`。

旧 `ClueSearchService` 作为兼容能力保留，后续再逐步迁移。

## 4.4 Case Notebook 只做轻量 MVP

V0.2.0 的 /case 不做自动推理，不做嫌疑人归因，不做完整时间线。

MVP 只展示：

已发现线索。

NPC 问答。

调查过的对象。

可提交证据候选。

时间线、嫌疑人关联、物证分类可以基于已有可选字段增强展示，但不能成为必需能力。

## 4.5 动机和手法评分必须补充关键词 schema

当前 truth 中通常只有 motive 和 method 文本。若要稳定判断“勒死”不命中“镇静剂混入红酒投药”，必须新增显式关键词字段。

建议新增：

truth.motive_keywords

truth.method_keywords

或使用等价 scoring 字段。推荐放在 truth 下，因为它属于真相判定依据，不只是评分权重。

# 5. 核心数据模型规划

## 5.1 ScoringConfig

剧本 rules 中新增评分配置：

{

"rules": {

"scoring": {

"murderer_score": 40,

"key_evidence_score": 30,

"motive_score": 15,

"method_score": 15

}

}

}

旧剧本没有 scoring 时，使用默认配置：

murderer_score = 40

key_evidence_score = 30

motive_score = 15

method_score = 15

## 5.2 Truth 关键词字段

建议在 truth 中新增：

{

"truth": {

"murderer_id": "npc_doctor",

"motive": "长期被死者勒索，因此决定杀人灭口。",

"method": "将镇静剂混入红酒，导致死者中毒后昏迷死亡。",

"motive_keywords": ["勒索", "灭口"],

"method_keywords": ["镇静剂", "红酒", "投药", "中毒"]

}

}

评分时：

凶手：按 `murderer_id` 命中。

关键证据：按 clue id 命中。

动机：按 `motive_keywords` 命中。

手法：按 `method_keywords` 命中。

## 5.3 ScoreBreakdown

FinalVoteEvaluation 增加：

score_breakdown:

murderer:

score

max_score

matched

reason

key_evidence:

score

max_score

matched_clue_ids

missing_clue_ids

reason

motive:

score

max_score

matched_keywords

missing_keywords

reason

method:

score

max_score

matched_keywords

missing_keywords

reason

## 5.4 InvestigationTarget

新增最小调查对象模型：

InvestigationTarget:

id

name

type

description

search_keywords

discoverable_clue_ids

type 支持：

ROOM

BODY

ITEM

示例：

{

"id": "target_body",

"name": "顾明远的尸体",

"type": "BODY",

"description": "顾明远倒在书房地毯上，嘴唇发紫，手边有一只摔碎的红酒杯。",

"search_keywords": ["尸体", "死者", "嘴唇", "酒杯"],

"discoverable_clue_ids": ["clue_wine_glass", "clue_lip_color"]

}

## 5.5 可选线索元数据

可选字段：

clue_type

related_character_ids

related_target_ids

related_time_label

reasoning_tags

示例：

{

"id": "clue_wine_glass",

"title": "红酒杯残留异味",

"content": "死者手边摔碎的红酒杯中有一股异常苦味。",

"visibility": "LOCKED",

"clue_type": "PHYSICAL_EVIDENCE",

"related_character_ids": ["npc_doctor"],

"related_target_ids": ["target_body", "target_wine_glass"],

"related_time_label": "晚宴后",

"reasoning_tags": ["METHOD", "POISON", "EVIDENCE"]

}

降级规则：

没有 `clue_type`：展示为普通线索。

没有 `related_target_ids`：不展示关联对象。

没有 `reasoning_tags`：不展示推理标签。

不因为缺少这些字段导致剧本加载失败。

# 6. 服务设计

## 6.1 InvestigationService

职责：根据当前 GameState 和调查对象 ID 执行调查。

输入：

GameState

target_id

输出：

InvestigationResult

建议结构：

InvestigationResult:

target_id

target_name

target_type

target_description

newly_discovered_clues

already_discovered_clues

ignored_hidden_clues

message

业务规则：

调查对象不存在时，返回明确错误，不改变状态。

玩家可以重复调查同一对象。

重复调查不会重复解锁同一线索。

没有新线索时，也要返回清晰提示。

普通调查不能解锁 HIDDEN 线索。

即使 HIDDEN 线索被误配置到 `discoverable_clue_ids` 中，也必须过滤。

## 6.2 KnownInfoSearchService

职责：搜索玩家当前已知信息。

搜索范围：

初始公开线索。

已发现线索。

NPC 问答记录。

调查记录。

case_records 中可展示的行为记录。

明确不做：

不解锁新的 LOCKED 线索。

不搜索未发现的隐藏线索。

不改变 `GameState.discovered_clue_ids`。

## 6.3 CaseNotebookService

职责：从当前状态构建轻量案件笔记。

输入数据来源：

GameScript。

GameState。

discovered clues。

NPC 问答记录。

investigation records。

case_records。

输出：

CaseNotebookView:

discovered_clues

npc_dialogues

investigated_targets

evidence_candidates

MVP 不输出：

自动嫌疑人分析。

自动推理结论。

完整时间线。

知识图谱关系。

# 7. CLI 体验设计

## 7.1 `/investigate`

玩家输入：

/investigate

系统展示：

【可调查对象】

1. 书房

类型：地点

简介：顾明远遇害的房间。

2. 顾明远的尸体

类型：尸体

简介：死者倒在书房地毯上，手边有摔碎的酒杯。

3. 摔碎的红酒杯

类型：物品

简介：酒杯碎片散落在尸体旁。

请选择要调查的对象编号或名称：

玩家可以输入编号，也可以输入名称。

## 7.2 `/search`

V0.2.0 中 /search 只搜索已知信息。

示例：

/search 红酒

返回：

【搜索结果：红酒】

1. 线索：红酒杯残留异味

来源：调查「顾明远的尸体」

2. NPC 证言：周医生提到顾明远晚宴时喝过红酒。

无结果时：

当前已知信息中没有找到相关内容。你可以继续调查地点、尸体或物品。

## 7.3 `/case`

MVP 展示结构：

【案件笔记本】

一、已发现线索

1. 红酒杯残留异味

内容：死者手边摔碎的红酒杯中有一股异常苦味。

来源：调查「顾明远的尸体」

二、NPC 问答

1. 周医生

问题：你最后一次见到顾明远是什么时候？

回答：晚宴后我去书房给他送过药。

三、已调查对象

1. 顾明远的尸体

新发现：红酒杯残留异味、死者嘴唇发紫

四、可提交证据候选

1. 红酒杯残留异味

2. 死者嘴唇发紫

## 7.4 `/submit`

提交前先展示案件笔记摘要：

【提交最终推理前，请先确认案件笔记】

一、已发现线索

1. 红酒杯残留异味

2. 死者嘴唇发紫

二、NPC 问答摘要

1. 周医生：晚宴后去书房送过药

三、已调查对象

1. 顾明远的尸体

2. 书房

是否开始提交最终推理？

1. 开始提交

2. 返回继续调查

正式提交时：

【请选择你认为的凶手】

1. 林伯

2. 顾晓棠

3. 周医生

请输入编号或姓名：

关键证据只能从已发现线索中选择：

【请选择关键证据】

1. 红酒杯残留异味

2. 死者嘴唇发紫

3. 书房地毯拖拽痕迹

请输入编号，多个用逗号分隔：

## 7.5 `/review` 与 `/history`

规则：

`/review` 展示完整玩家行为时间线。

`/history` 不再作为主命令出现在 `/help` 中。

输入 `/history` 时，提示该命令已合并到 `/review`，并转发执行 `/review`。

# 8. 任务顺序

## TASK-001：评分配置化

目标：让 RuleJudge 从剧本规则读取评分配置，并输出 score_breakdown。

交付物：

`ScoringConfig`。

默认评分配置。

`truth.motive_keywords` / `truth.method_keywords` 或等价字段。

`FinalVoteEvaluation.score_breakdown`。

评分单测。

完成标准：

旧剧本没有 scoring 也能运行。

新剧本可以配置四类评分权重。

动机和手法参与评分。

“勒死”不能命中“镇静剂混入红酒投药”。

评分结果能解释每一部分得分来源。

## TASK-002：调查对象模型与剧本协议扩展

目标：让 GameScript 支持 investigation_targets。

交付物：

`InvestigationTarget`。

`InvestigationTargetType`。

`GameScript.investigation_targets`。

剧本 JSON 示例。

Validator 最小校验。

完成标准：

剧本能声明 ROOM / BODY / ITEM 调查对象。

调查对象能关联 `discoverable_clue_ids`。

无效 clue id 能被 Validator 发现或 warning。

旧剧本没有 `investigation_targets` 时不崩。

## TASK-004：InvestigationService

目标：实现确定性调查服务。

交付物：

`InvestigationService`。

`InvestigationResult`。

调查对象不存在错误。

重复调查逻辑。

HIDDEN 线索过滤逻辑。

服务层单测。

完成标准：

调查房间能发现配置线索。

调查尸体能发现配置线索。

调查物品能发现配置线索。

重复调查不会重复解锁。

HIDDEN 线索不会被普通调查解锁。

不存在对象不改变状态。

## TASK-005：case_records 接入调查行为

目标：调查行为进入案件记录。

交付物：

`CaseActionType.INVESTIGATE`。

Investigation case record payload。

`/review` 可展示调查记录。

JSON / Markdown 可导出调查记录。

完成标准：

每次调查都有记录。

重复调查也有记录。

最终复盘能看到玩家调查路径。

导出文件包含调查记录。

## TASK-006：CLI /investigate

目标：玩家可以通过 CLI 完成调查。

交付物：

`/investigate` 命令。

调查对象列表展示。

编号选择支持。

名称选择支持。

调查结果展示。

错误输入处理。

完成标准：

玩家可以不输入 target_id 完成调查。

调查后能看到新发现线索。

重复调查提示清晰。

调查不存在对象提示清晰。

## TASK-009：/search 降级为已知信息检索

目标：保留 /search，但不让它继续主导 V0.2.0 玩法。

交付物：

`KnownInfoSearchService`。

`/search` 搜索已发现线索。

`/search` 搜索 NPC 问答记录。

`/search` 搜索调查记录。

`/search` 不解锁新线索。

回归测试。

完成标准：

`/search` 不解锁新的 LOCKED 线索。

`/search` 可以搜索已知信息。

`/search` 无结果时提示玩家继续调查。

旧 `ClueSearchService` 保留兼容。

## TASK-007：/case 案件笔记本 MVP

目标：玩家可以在最终提交前查看轻量案件笔记。

交付物：

`/case` 命令。

`CaseNotebookService`。

`CaseNotebookView`。

已发现线索展示。

NPC 问答聚合展示。

调查对象展示。

可提交证据候选展示。

完成标准：

`/case` 能展示已发现线索。

`/case` 能按 NPC 展示问答记录。

`/case` 能展示调查过的对象。

`/case` 能展示可用于最终提交的证据候选。

缺少线索元数据时可以降级展示。

## TASK-008：/submit 去 ID 化 + 提交前展示案件笔记

目标：玩家最终提交前可以查看完整上下文，并通过编号或名称提交推理。

交付物：

提交前案件笔记摘要。

凶手编号 / 名称选择。

证据编号多选。

动机输入。

手法输入。

提交后评分拆解展示。

完成标准：

`/submit` 前展示案件笔记摘要。

玩家可以返回继续调查。

玩家选择凶手不需要输入 NPC ID。

玩家选择证据不需要输入 clue ID。

玩家只能选择已发现线索作为关键证据。

提交后展示 score_breakdown。

## TASK-010：/review 替代 /history

目标：/review 成为统一时间线复盘入口。

交付物：

`/review` 展示调查记录。

`/review` 展示 NPC 问答记录。

`/review` 展示搜索记录。

`/review` 展示提交记录。

`/history` 转发到 `/review`。

`/help` 不展示 `/history`。

完成标准：

`/review` 能看到完整玩家行为。

`/history` 不再作为主命令出现。

输入 `/history` 时不会报错。

玩家能区分 `/review` 和 `/case`。

## TASK-011：导出增强

目标：JSON / Markdown 导出完整支持 V0.2.0 数据。

交付物：

JSON 导出 investigation records。

JSON 导出 score_breakdown。

Markdown 导出调查记录。

Markdown 导出案件笔记本。

Markdown 导出评分拆解。

完成标准：

导出文件能复盘完整调查过程。

导出文件能看到最终评分来源。

导出文件能看到玩家提交内容。

## TASK-000：抽出通用选择器，统一完成 CLI 去 ID 化

目标：在主链路稳定后，抽出通用选择器，收敛 CLI 输入体验。

交付物：

`SelectOption` / `DisplayOption`。

NPC 选择器。

调查对象选择器。

线索选择器。

编号到 ID 的映射逻辑。

名称到 ID 的映射逻辑。

模糊输入候选提示。

完成标准：

`/ask` 不需要输入 NPC ID。

`/investigate` 不需要输入 target ID。

`/submit` 不需要输入 NPC ID / clue ID。

CLI 展示层默认不暴露内部 ID。

JSON / Markdown 内部仍保留 ID，方便测试和追踪。

## TASK-012：真实 CLI 游玩验证

目标：完整跑通一局从调查到提交的游戏。

验证路径：

1. 启动剧本

2. 查看初始公开线索

3. 使用 /investigate 调查地点

4. 使用 /investigate 调查尸体

5. 使用 /investigate 调查物品

6. 使用 /ask 询问 NPC

7. 使用 /search 搜索已知信息

8. 使用 /case 查看案件笔记本

9. 使用 /review 查看行为复盘

10. 使用 /submit 提交最终推理

11. 查看 score_breakdown

12. 导出 JSON / Markdown

完成标准：

玩家可以不依赖关键词搜索发现关键线索。

玩家可以不输入任何内部 ID 完成主要流程。

玩家最终提交前能看到案件笔记。

最终评分可解释。

导出文件包含完整调查链路。

# 9. 测试计划

统一验证命令建议为：

python -m pytest -q

如果项目实际命令不同，以项目当前命令为准，但需要在 README 或计划文档中固定。

## 9.1 评分测试

必须覆盖：

有 scoring 配置时，RuleJudge 使用配置分数。

无 scoring 配置时，使用默认配置。

凶手错误但证据命中，只给证据相关分。

凶手正确但手法错误，method_score 不得分。

证据部分命中时，key_evidence_score 按比例得分。

score_breakdown 展示 murderer / evidence / motive / method。

“勒死”不能命中“镇静剂混入红酒投药”。

## 9.2 调查测试

必须覆盖：

调查 ROOM 能发现配置线索。

调查 BODY 能发现配置线索。

调查 ITEM 能发现配置线索。

重复调查不会重复解锁线索。

调查不存在对象返回错误。

普通调查不能解锁 HIDDEN 线索。

调查对象 `discoverable_clue_ids` 为空时，返回无新线索。

## 9.3 已知信息检索测试

必须覆盖：

`/search` 能搜索已发现线索。

`/search` 能搜索 NPC 问答记录。

`/search` 能搜索调查记录。

`/search` 不解锁 LOCKED 线索。

无搜索结果时提示继续调查。

## 9.4 Case Notebook 测试

必须覆盖：

`/case` 展示已发现线索。

`/case` 展示 NPC 问答记录。

`/case` 展示调查记录。

`/case` 展示证据候选。

缺少线索元数据时降级展示。

未发现线索时提示继续调查。

`/submit` 前能展示案件笔记摘要。

## 9.5 CLI / Recorder 回归测试

必须覆盖：

`/investigate` 能完成一次调查。

`/review` 能看到调查记录。

`/history` 转发到 `/review`。

`/search` 不解锁新线索。

`/ask` 原流程不崩。

`/submit` 原流程不崩。

JSON 导出包含调查记录。

Markdown 导出包含调查记录。

最终提交后包含 score_breakdown。

# 10. 最终验收标准

V0.2.0 完成后，必须满足：

玩家可以通过 `/investigate` 调查地点、尸体、物品。

玩家可以不依赖关键词搜索发现关键线索。

玩家可以不输入内部 ID 完成主要流程。

调查行为进入 `case_records`。

`/review` 可以复盘玩家行为。

`/case` 可以查看轻量案件笔记。

`/submit` 前可以查看案件笔记摘要。

玩家可以从已发现线索中选择关键证据。

`RuleJudge` 不再写死 60/40。

剧本 `rules.scoring` 可以控制评分权重。

`FinalVoteEvaluation` 包含 `score_breakdown`。

动机 / 手法错误不会因为凶手和证据命中而直接满分。

`/search` 不再解锁新的 LOCKED 线索。

`/history` 不再作为主命令展示。

JSON / Markdown 导出包含调查记录和评分拆解。

HIDDEN 线索不会被普通 investigate 解锁。

不引入 Tool。

不引入 Agent Runtime。

不引入地图系统。

不引入 NPC Knowledge Boundary。

`python -m pytest -q` 通过。

至少完成一轮真实 CLI 游玩验证。

# 11. 最终任务顺序

TASK-001 评分配置化

TASK-002 调查对象模型与剧本协议扩展

TASK-004 InvestigationService

TASK-005 case_records 接入调查行为

TASK-006 CLI /investigate

TASK-009 /search 降级为已知信息检索

TASK-007 /case 案件笔记本 MVP

TASK-008 /submit 去 ID 化 + 提交前展示案件笔记

TASK-010 /review 替代 /history

TASK-011 导出增强

TASK-000 抽出通用选择器，统一完成 CLI 去 ID 化

TASK-012 真实 CLI 游玩验证

顺序原因：

评分配置化先修复 v0.1.3 遗留的判案问题。

调查对象模型稳定后，InvestigationService 才有明确输入。

InvestigationService 必须先独立可测，再接 CLI。

case_records 先接入，后续 `/review`、`/case`、export 才有数据来源。

`/search` 用新服务降级，不直接破坏旧 ClueSearchService。

Case Notebook 只做轻量 MVP，不做完整推理整理。

`/submit` 是最终体验闭环，需要在 `/case` 之后做。

通用选择器放后面做，避免前期 CLI 大重构。

最后必须做真实 CLI 游玩验证。

# 12. 版本完成后的状态

V0.2.0 完成后，项目应达到以下状态：

玩家不需要理解内部 ID。

玩家可以通过调查动作发现线索。

玩家可以通过轻量案件笔记查看已知信息。

玩家可以在提交前回看线索、对话和调查记录。

系统可以解释最终评分来源。

导出文件可以完整复盘一局游戏。

一句话定义：

V0.2.0 是 Mystery Agent Lab 从“关键词线索搜索 Demo”升级为“调查动作驱动的 CLI 推理游戏 MVP”的版本；本版本只验证调查发现线索、轻量案件笔记和可解释评分，不引入 Tool、Agent Runtime、地图系统、复杂触发规则或 LLMJudge。